**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата розгляду: 22.10.2025** |  |  |

**Про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за підсумками 2024 року**

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію керуючого справами виконкому Москаленко Н.В. про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022, за підсумками 2024 року (додається).

2. Залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 07.12.2022 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».

**Розробник проєкту:** Олена ГРЕБЕНЮК, начальник управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

**Пропозиції та зауваження** приймаються за телефоном 5-43-02 або на електронну адресу zhkg@romny-vk.gov.ua

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за підсумками 2024 року**

Рішенням Роменської міської ради від 07.12.2022 затверджено Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма).

Метою Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення громади в житлово-комунальних послугах належної якості, що відповідає встановленим нормативам та стандартам.

На виконання Програми у 2024 році затверджений обсяг фінансування у сумі 29 833,426 тис.грн (коштів Бюджету Роменської міської територіальної громади), з них використано 24 613,298 тис. грн. та здійснено такі заходи:

Розділ I «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій»:

придбано 1 680 кв. м покрівельного матеріалу на суму 198,239 тис. грн;

придбано 52 люки на суму 79,986 тис. грн;

придбано 1 300 кг цементу на суму 8,736 для ремонту оглядових колодязів на прибудинкових територіях;

проведено поточний ремонт покрівлі (улаштування металевих коньків) житлових будинків по вул. Покровський узвіз, 4 та по вул. Соборна, 34 протяжністю 254,75 п.м на суму 59,752 тис.грн.

Розділ II «Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства»:

придбано люки у кількості 136 шт на суму 196,560 тис.грн;

придбано 2 975 кг цементу для ремонту оглядових колодязів на суму 19,992 тис.грн;

проведено гідродинамічне очищення системи каналізації на суму 12,172 тис. грн;

проведені геофізичні дослідження в свердловині № 3 на Процівському водозаборі по вул. Костюка, 60 в м. Ромни Сумської області на суму 150,000 тис.грн.

Розділ III «Організація благоустрою населених пунктів»:

проведено аналіз води та дезінфекція колодязів громадського користування на суму 48,995 тис. грн;

проведено поточний ремонт та очищення 6 колодязів громадського користування на суму 70,913 тис. грн;

проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади (середній) на суму 522,125 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по цьому об’єкту на суму 6,515 тис. грн;

розроблено проєкт «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання бульвару Європейського в м. Ромни Сумської області» вартістю 16,821 тис. грн;

розроблено проєкт «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання в районі школи № 7 по вул. Полтавська в м. Ромни Сумської області» вартістю 10,680 тис. грн;

розроблено проєкт «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання бульвару Шевченка в м. Ромни Сумської області» вартістю 17,800 тис. грн;

проведено поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Роменської міської територіальної громади на суму 3 829,863 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по цьому об’єкту на суму 47,455 тис. грн;

на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності площею 4 321 кв.м було витрачено 1 606,619 тис.грн, включаючи технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об`єкту на суму 20,647 тис.грн;

проведено встановлення 126 шт дорожніх знаків на суму 98,628 тис.грн;

проведено 1 судово-будівельну експертизу на суму 30,291 тис.грн;

проведено перевірку та обстеження водної акваторії на суму 42,922 тис. грн;

отримано послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць та громадських місць вартістю 1 496,801 тис. грн;

проведено поточний ремонт вуличного освітлення на суму 549,848 тис. грн;

проведено поточний ремонт підстанцій на суму 149,133 тис. грн;

використано електричну енергію для забезпечення вуличного освітлення на суму 1 858,559 тис. грн;

проведена позачергова технічна перевірка правильності роботи засобів обліку та роботи з обслуговування електричних лічильників на суму 1,422 тис. грн;

отримано послуги з надання допуску на об’єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж на суму 48,000 тис. грн;

отримано послуги з технічного обслуговування світлофорних об’єктів на суму 45,994 тис. грн;

вивезено стихійних сміттєзвалищ на суму 97,313 тис. грн;

отримано транспортні послуги на суму 98,784 тис. грн;

проведено обстеження прибережно-захисних смуг поверхневих водних об`єктів на суму 9,430 тис.грн;

розроблено розрахунки норм утворення побутових відходів на суму 50,000 тис.грн;

проведена гербіцидна обробка дерев та порослі на суму 75,634 тис. грн;

придбано 74 шт дорожніх знаків на суму 89,869 тис. грн;

придбано 5 990 л паливно-мастильних матеріалів на суму 299,380 тис. грн;

придбано посадковий матеріал (квіти) на суму 95,200 тис. грн;

придбано господарчі товари, будівельні матеріали, інвентар та інструменти для проведення ремонтних робіт господарським способом на суму 107,854 тис. грн;

придбано 4 пам’ятні стели на суму 89,200 тис. грн;

проведено поточний ремонт 7 автобусних зупинок на суму 50,202 тис. грн;

проведено поточний ремонт 4 ливневих каналізацій на суму 188,924 тис. грн;

проведено поточний ремонт 7 контейнерних майданчиків на суму 138,942 тис. грн;

проведено поточний ремонт 3 мостів на суму 24,429 тис. грн;

проведено поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі (фарбування) на суму 32,989 тис. грн;

проведено поточний ремонт малих архітектурних споруд на суму 2,609 тис. грн;

проведено поточний ремонт колесовідбійних брусів на суму 47,801 тис. грн;

проведено поточний ремонт 1 дитячого майданчика на суму 19,993 тис. грн;

проведено поточний ремонт фонтану в парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Ромни Сумської області на суму 24,121 тис.грн;

проведено поточний ремонт прилеглої території біля пам'ятника голодомору по вул. Залізнична, 143 в м. Ромни Сумської області на суму 14,118 тис.грн;

придбано 256 т солі на суму 1 024,000 тис. грн;

придбано 1 716 т піску на суму 654,993 тис. грн;

придбано 4 000 т щебеню і щебенево-піщаної суміші на суму 1 847,928 тис.грн;

Розділ IV «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»:

проведено оцінку майна 5 нежитлових приміщень на суму 13,500 тис. грн;

виготовлено облікову документацію на пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення "Духовне училище" ох. № 2955 по вул. Монастирська, 4 в м. Ромни Сумської області вартістю 59,548 тис. грн;

придбано паливно-мастильних матеріалів на суму 249,400 тис.грн;

придбано будівельні матеріали (грунтовка, цемент, фарба, гіпсокартон, віконні блоки та ін.) для створення матеріального резерву на суму 32,648 тис. грн;

проведено 4 перевірки інформації про наявність або відсутність заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки на суму 1,204 тис. грн;

Розділ V «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»

проведено експертне обстеження 4 пасажирських ліфтів на суму 18,664 тис. грн;

Розділ VI «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»:

проведено капітальний ремонт ліфта по вул. Коржівській, 65, під’їзд 4 в м. Ромни Сумської області на суму 177,071 тис. грн;

проведено капітальний ремонт ліфтів по вул. Героїв Роменщини, 248 в м. Ромни Сумської області на суму 1 696,922 тис.грн;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: вул. Рятувальників, 57 на суму 149,208 тис.грн;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт м’яких покрівель житлового будинку за адресою вул. Гетьмана Мазепи, 51 в м. Ромни Сумської області на суму 45,240 тис. грн;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі водопостачання житлового будинку по вул. Рятувальників, 67 в м. Ромни Сумської області на суму 11,214 тис. грн;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію на проходження експертизи об’єкту «Капітальний ремонт міжпанельних швів житлового будинку на вул. Гетьмана Мазепи, 51 А в м. Ромни Сумської області» на суму 34,168 тис. грн;

проведено капітальний ремонт вимощень житлових будинків площею 707 кв.м за адресами: вул. Аптекарська, 21 в м. Ромни Сумська обл., вул. Коржівська, 95 в м. Ромни Сумська обл., вул. Руденка, 32 в м. Ромни Сумської обл., вул. Аптекарська, 14 в м. Ромни Сумської обл., вул. Коржівська, 81 в м. Ромни Сумської обл., вул. Київська, 78 в м. Ромни Сумської обл., бул. Шевченка, 25 в м. Ромни Сумської обл., вул. Коржівська, 115 в м. Ромни Сумської обл на суму 1 008,950 тис. грн., включаюти технічний та авторський нагляд;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт теплової мережі по вул. Калнишевського в м. Ромни Сумської області (виготовлення проєктно-кошторисної документації)» вартістю 189,734 тис. грн;

проведено капітальний ремонт покриття дороги площею 1 517 кв.м по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської обл. на суму 2 080,926 тис. грн;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію котельні за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Рятувальників на суму 171,796 тис. грн;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію котельні за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Аптекарська на суму 171,796 тис.грн;

розроблено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція частини нежитлового приміщення (амбулаторії) під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб по вул. Береговій, 129 в с. Пустовойтівка Роменського району Сумської області» вартістю 80,102 тис. грн.

Розділ VII «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»:

розроблено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт благоустрою території Центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Коржівська, 95, м. Ромни, Сумської області» на суму 187,754 тис.грн.

Розділ VIII «Здійснення заходів із землеустрою»:

розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,7000 га (кадастровий номер 5924182300:02:007:0743), розташованої за межами населених пунктів на території Бобрицького старостинського округу Роменської міської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «земельні ділянки запасу» на «земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання» (землі рекреаційного призначення) для подальшої передачі земельної ділянки в постійне користування вартістю 10,000 тис.грн;

розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 8,3000 га (кадастровий номер 5924182300:02:007:0740), розташований за межами населених пунктів на території Бобрицького старостинського округу Роменської міської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «земельні ділянки запасу» на «земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання» (землі рекреаційного призначення) для подальшої передачі земельної ділянки в постійне користування вартістю 10,000 тис. грн;

розроблено проект землеустрою щодо організації території і встановлення меж території ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб біля с. Кропивинці», розташованої за межами населених пунктів на території Довгополівського старостинського округу в межах Роменської міської територіальної громади вартістю 10,000 тис.грн;

розроблено проект землеустрою щодо організації та встановлення меж території природо-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Огнівщина», розміщеного на території Роменської міської територіальної громади з цільовим призначенням «для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва» вартістю 49,000 тис.грн;

розроблено проект землеустрою щодо організації та встановлення меж території природо-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Пивний ліс», розміщеного на території Роменської міської територіальної громади з цільовим призначенням «для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва вартістю 20,000 тис.грн.

Розділ IX «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»:

придбано 38 контейнерів для сміття на суму 199,462 тис. грн;

придбано 15 контейнерів-сіток для пластику на суму 64,999 тис. грн;

придбано 13 урн для сміття на суму 33,800 тис. грн;

Розділ X «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»:

отримано послуги бульдозера з впорядкування полігону твердих побутових відходів площею 17 435 кв.м на території Пустовійтівського старостинського округу на суму 61,197 тис. грн;

Розділ XI «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»:

проведено поточний ремонт Алеї Слави зі встановленням пам'ятних стел в м. Ромни Сумської області вартістю 159,054 тис. грн.

Розділ XII «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»:

для забезпечення стабільного функціонування котелень придбано:

220 кв.м покрівельного матеріалу для ремонту дахів котелень на суму 25,960 тис.грн;

труби сталеві попередньо ізольовані спінені поліуретаном (труби 219/315, 159/250, 133/225) на суму 1 060,807 тис.грн;

мережеві насоси (насоси 4/80х, насоси 4/100х, насоси 4/200х, насоси F32/200) на суму 43,031 тис.грн;

котли з газовим пальником (котли 3000 кВт, 630 кВт, 1850 кВт) на суму 156,963 тис.грн.

Враховуючи те, що Програма є діючою та актуальною, пропонуємо залишити її на контролі.

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства**

**Роменської міської ради                   Олена ГРЕБЕНЮК**

**Погоджено**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**