ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

| Дата розгляду 17.12.2025 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2025 № 114 «Про ремонт покрівель житлових будинків» |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Олени ГРЕБЕНЮК про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2025 № 114 «Про ремонт покрівель житлових будинків» (додається).

- Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2025 № 114 «Про ремонт покрівель житлових будинків» у зв’язку з його виконанням.

Розробник проекту: Олена ГРЕБЕНЮК - начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження до проєкту рішення приймаються Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради за телефоном 5-42-86, електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2025 № 114 «Про ремонт покрівель житлових будинків»

Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради в 2025 році придбано покрівельний матеріал (Пластобіт ЕКП 4.0 сл. в кількості 480 м2 (48 рулонів), який був переданий ПП «Наш Дім».

Станом на 25.11.2025 підприємством використано покрівельний матеріал для виконання ремонту покрівлі  житлових будинків в повному обсязі.

Пропозиції

Пропонуємо зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2025 № 114 «Про ремонт покрівель житлових будинків» у зв’язку з його виконанням.

Начальник Управління житлово-

комунального господарства Роменської

міської ради                                                                                             Олена ГРЕБЕНЮК

ПОГОДЖЕНО

Керуючий справами виконкому					Наталія МОСКАЛЕНКО