РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 15.01.2026 | Ромни | № 9-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про заходи щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків у весняний період 2026 року |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення готовності підприємств, установ та організацій до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час паводку, пропуску льодоходу і повені:

- Створити оперативний штаб з питань організації забезпечення сталої роботи          житлово-комунального комплексу Роменської міської територіальної громади (далі – штаб) (додаток 1).

Установити, що в разі персональних змін у складі штабу, новопризначені працівники входять до його складу за посадами; в разі відсутності членів штабу у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин у роботі комісій беруть участь особи, які виконують їх  обов’язки.

- За необхідності штабу працювати цілодобово, у разі виникнення аварійних ситуацій приймати оперативні рішення щодо їх  ліквідації.

- Керуючому справами виконкому Москаленко Наталії Віталіївні, як начальнику штабу, забезпечити термінове інформування Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підтримання з ними зв’язків у разі ліквідації наслідків аварій.

- Створити мобільні групи для оперативної ліквідації наслідків аварій, які можуть виникнути в результаті надзвичайних ситуацій (додаток 2).

- Затвердити План дій підприємств, установ та організацій щодо підготовки та проведення протипаводкових заходів у весняний період 2026 року  (додаток 3).

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова							Олег СТОГНІЙ

Додаток 1

до розпорядження міського голови

15.01.2026 № 9-ОД

СКЛАД

оперативного штабу з питань організації забезпечення сталої роботи

житлово-комунального комплексу Роменської міської територіальної громади

| Москаленко Наталія Віталіївна | – | керуючий справами виконкому, начальник штабу |
| --- | --- | --- |
| Бондаренко Валерій Іванович | – | начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, заступник начальника штабу |
| Малій Наталія Анатоліївна | – | головний спеціаліст відділу благоустрою території міста Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, секретар штабу |
| Гребенюк Олена Петрівна | – | начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| Супонєв Євген Олександрович | – | т. в. о. начальника Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Суми» ДСНС України (за згодою) |
| Голуб Віктор Іванович | – | директор Комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради» |
| Гунькова Валентина Василівна | – | головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради |
| Філімонова Олена Аманмуратівна | – | - директор Комунального підприємства «Житло-Експлуатація» Роменської міської ради» |
| Івницька Ірина Олексіївна | – | - начальник Відділу освіти Роменської міської ради Сумської області |
| Каливод Олександр Віталійович | – | начальник Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області (за згодою) |
| Андрущенко Олександр Анатолійович | – | директор філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» (за згодою) |
| Роєнко Геннадій Олександрович | – | в. о. начальника Роменського УЕГГ ТОВ «Газорозподільні мережі України» (за згодою) |
| Хоменко Людмила Анатоліївна | – | начальник Роменської метеостанції (за згодою) |
| Щербак Ігор Іванович | – | - директор Комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» |
| Ярошенко Тетяна Миколаївна | – | - начальник Управління фінансів Роменської міської ради |

Керуючий справами виконкому                                           Наталія МОСКАЛЕНКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

15.01.2026 № 9-ОД

СКЛАД

мобільних груп для оперативної ліквідації наслідків аварій, які можуть виникнути в результаті надзвичайних ситуацій

| № з/п | Назва сил і засобів | Кількість |  | Відповідальний за забезпечення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Мобільна група № 1 |  |  |  |  |
|  | Екскаватор |  | 1 | КП «Ромникомунтепло» РМР» |
|  | Автокран |  | 1 | КП «Ромникомунтепло» РМР» |
|  | Зварювальний апарат, зварювальник, 2 слюсарі |  | дві ланки | КП «Міськводоканал» РМР» |
|  | Автовишка |  | 2 | Філія «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» з енергозбуту КП «Житло-Експлуатація» РМР» |
|  | Вантажний автотранспорт |  | 2 | КП «ККП» РМР» |
|  | Різноробочі |  | 6 осіб, у т. ч.: 3 особи 3 особи | КП «Житло-Експлуатація» РМР» ПП «Житло-Сервіс» |
| Мобільна група № 2 |  |  |  |  |
|  | Екскаватор |  | 1 | КП «Міськводоканал» РМР» |
|  | Автокран |  | 1 | КП «Міськводоканал» РМР» |
|  | Зварювальний апарат, зварювальник, 2 слюсарі |  | дві ланки | КП «Ромнитеплосервіс» РМР Роменське УЕГГ ТОВ «Газорозподільні мережі України» |
|  | Вантажний транспорт |  | 2 | КП «ККП» РМР» |
|  | Різноробочі |  | 6 осіб,у т. ч.: 3 особи 3 особи | ПП «Наш Дім» КП «Житло-Експлуатація» РМР» |

Керуючий справами виконкому			               Наталія МОСКАЛЕНКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

15.01.2026 № 9-ОД

ПЛАН

дій підприємств, установ та організацій щодо підготовки та пропуску льодоходу,

повені та паводків у 2026 році

| № з/п | Назва заходів | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заходи, які реалізуються на етапі підготовки |  |  |  |  |
|  | Провести аналіз проходження (пропуску) весняних повеней, льодоходів та дощових паводків за останні роки, на цій основі розробити і затвердити заходи | керівники служб, підпри-ємств, що знаходяться в зоні підтоплення | До 09.02.2026 |
|  | Відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій з урахуванням попередніх оцінок ситуацій | УЖКГ РМР | До 09.02.2026 |
|  | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків паводку, пропуску льодоходу та повені | УЖКГ РМР | До 09.02.2026 |
|  | Провести навчання та тренування відповідних аварійно-рятувальних бригад щодо дій в умовах повеней | керівники служб, підпри-ємств, що задіяні у складі мобільних груп | До 09.02.2026 |
|  | Провести планово-попереджувальні роботи на спорудах і об’єктах, які знаходяться в зоні підтоплення та дощових паводків, особливу увагу звернути на стан мостів, провести розчистку зливних систем міста | УЖКГ РМР КП «ККП» РМР» | До 01.03.2026 |
|  | Розробити і впровадити режим своєчасного та достовірного проведення попереджень і оповіщення населення, робочого персоналу та керівників всіх рівнів про можливу загрозу повені та її масштаби | відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роменська метеостанція | При загрозі виникнення стихійного лиха |
|  | Провести наради з керівниками відділу освіти Роменської міської ради, за-гальноосвітніх та дошкільних навчаль-них закладів про залучення приміщень закладів для тимчасового відселення потерпілих | відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення відділ обліку і розподілу житла | До 01.03.2026 |

Продовження додатка 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | У місцях можливих підтоплень провести обстеження (моніторинг) вулиць, яким загрожує повінь; скласти плани їх інженерного захисту | УЖКГ РМР відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | До 01.03.2026 |
| Заходи, які реалізуються на етапі проходження паводку, льодоходу та повені |  |  |  |
|  | Провести розрахунки необхідних сил та забезпечити охорону житлових будинків та особистого майна жителів під час весняної повені, організувати рух автотранспорту на шляхах міста в зонах підтоплення | Роменський районний відділ поліції ГУНП в Сумській області | Постійно на час залишення житла |
|  | Створити запаси паливно-мастильних матеріалів для виконання плану проведення протиповеневих заходів | КП «ККП» РМР» УЖКГ РМР КП «Міськводоканал» РМР» підприємства з обслуго-вування житлового фонду | До 01.03.2026 |
|  | Забезпечити виконання заходів щодо запобігання попадання талих вод в артсвердловини і міський водопровід через оглядові колодязі | КП «Міськводоканал» РМР» КП «ККП» РМР» | До 01.03.2026 |
|  | Забезпечити безперебійну роботу водозабору, водопровідно-каналі-заційних споруд, систем зливової каналізації | Комунальне підприємство «Міськводоканал» Роменської міської ради» | Постійно |
|  | Перевірити на підприємствах наявність, технічний стан мотопомп, автомашин спеціального призначення та іншої техніки, яку можна використати для відкачування води | Роменський районний відділ поліції ГУНП в Сумській області | До 01.03.2026 |
| 14. | Здійснювати посилений контроль за санітарно-епідеміологічним станом і забезпечити готовність до дій у разі його погіршення Проводити постійний аналіз якості питної води | Роменське районне управ-ління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області | Постійно |
| 15. | Забезпечити надання медичної допомоги населенню в місцях його тимчасового розселення | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | За необхідності |

Продовження додатка 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Вести постійне спостереження за гідрологічним режимом річок під час формування повені, надавати прогнози її обсягів | Роменська метеостанція | Березень- квітень (при великих зливах) |  |
| 17. | Підготувати і бути готовими виділити техніку і особовий склад для евакуації населення, худоби, птиці, проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха | КП «ККП» РМР» КП «Ромнитрансервіс» керівники промислових підприємств | За необхідності |  |

Керуючий справами виконкому				             Наталія МОСКАЛЕНКО