Інформація

про стан виконання Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2023, зі змінами від 27.11.2024

Відповідно до Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (зі змінами) (далі – Програма) завершено два етапи розроблення Комплексного плану просторового розвитку Роменської міської територіальної громади: збір вихідних даних для розробки Комплексного плану просторового розвитку, планувальних рішень генеральних планів, збір та аналіз раніше розробленої містобудівної документації, визначення служб та установ та формування проєктів листів-запитів до них. Отримано аналітичний звіт про хід виконання робіт з розроблення проєкту Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади Сумської області.

У 2025 році виконано експертизу проєкту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану та плану зонування м. Ромни Сумської області» та «Внесення змін до історико-архітектурного опорного плану м. Ромни Сумської області». Проєкт «Внесення змін до Генерального плану та плану зонування м. Ромни Сумської області» погоджено та рекомендовано до затвердження архітектурно-містобудівною радою при Управлінні містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації.

Рішенням Роменської міської ради міської ради від 27.11.2024 дію Програми продовжено на 2026 рік. Були перенесені терміни реалізації Комплексного плану просторового розвитку та включені послуги по рецензії та експертизі проєкту державного планування.

Протягом 2025 року профінансовано такі заходи, передбачені Програмою:

1. Виконано збір вихідних даних для розробки Комплексного плану просторового розвитку, планувальних рішень генеральних планів населених пунктів та отримано аналітичний звіт про хід виконання робіт розроблення проєкту «Розроблення Комплексного плану просторового розвитку  території Роменської міської територіальної громади Сумської області (в тому числі розроблення планувальних рішень генеральних планів сільських населених пунктів  з виготовленням оновленням топографічної зйомки масштабу 1:2000 із застосуванням геоінформаційних технологій (код ДК 021:2015- 71410000-5 Послуги у сфері містобудування )»  –  на суму 1 030,90 тис.грн.

2. Виконано експертизу проєкту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану та плану зонування м. Ромни Сумської області» та «Внесення змін до історико-архітектурного опорного плану м. Ромни Сумської області» – на суму 64,0 тис.грн.

Пропонується залишити на контролі рішення міської ради від 20.12.2023 Про затвердження Програми містобудівного розвитку Роменської  міської територіальної громади на 2024-2025 роки (зі змінами) та від 27.11.2024 «Про продовження дії Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2025 роки на 2026 рік».

Т.в.о. начальника відділу містобудування

та архітектури							Євгеній ОРЛОВ

Погоджено

Керуючий справами виконкому			          		Наталія МОСКАЛЕНКО