РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| 24.03.2026 | Ромни | № 85-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про підготовку місць масового відпочинку до купального сезону 2026 року |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підготовки до купального сезону, благоустрою місць відпочинку, попередження нещасних випадків на воді:

- Затвердити заходи щодо підготовки до купального сезону 2026 року, що додаються.

- Координацію роботи з виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, покласти на Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради та Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.

Міський голова                                                                                     Олег СТОГНІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від  24.03.2026 № 85-ОД

ЗАХОДИ

щодо підготовки до купального сезону 2026 року

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити обстеження водолазами Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України ділянок річки Сула в місцях купання людей, а саме: у місцях масового відпочинку «колишня човнова станція» в м. Ромни, «Веселий берег» в с Пустовійтівка та «колишній табір «Орбіта» в с. Москалівка, на пред-мет очистки дна річки від небезпечних предметів; оформити відповідні доку-менти | До 31.05.2026 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
|  | Установити контейнери для збору сміття у місцях відпочинку біля води, забезпечити систематичне вивезення сміття та постійний санітарний порядок | Протягом купального сезону | Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» |
|  | Відремонтувати наявні лавки, виготовити і встановити тіньові грибки; встановити кабіни для перевдягання у місцях масового відпочинку на воді на ділянках річки Сула | До 01.06.2026 | Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» |
|  | Забезпечити спільно з Роменським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області дотримання громадського порядку в місцях масового відпочинку на воді та періодичність чергувань працівників | Протягом купального сезону | Відділ з питань надзви-чайних ситуацій та циві-льного захисту населення |
|  | Організувати роботу торговельних точок продажу прохолодних безалкогольних напоїв | До 01.06.2026 | Управління економічного розвитку Роменської міської ради |
|  | Опублікувати матеріали щодо правил безпеки поведінки на воді в засобах масової інформації | Протягом купального сезону | Відділ з питань надзви-чайних ситуацій та циві-льного захисту населення |

Керуючий справами виконкому                                                       Наталія МОСКАЛЕНКО