РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

### СТО ДЕСЯТА СЕСІЯ

### РІШЕННЯ

| 26.05.2026 | Ромни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Про стан виконання Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024 – 2026 роки за підсумками 2025 року |  |  |  |  |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про природно-заповідний фонд України», Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», з метою раціонального використання та збереження природно-заповідного фонду міста, створення умов для екологічного і культурного розвитку міста, комплексної розбудови інфраструктури Міського парку культури та відпочинку  ім. Т.Г. Шевченка.

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.  Взяти до відома інформацію керуючого справами виконкому Москаленко Н.В. про стан виконання  Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024 – 2026 роки за підсумками 2025 року, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2023 (додається).

2. Залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 27.12.2023 «Про затвердження Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024 – 2026 роки».

Міський голова						                                	Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання програми Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024 – 2026 роки за підсумками 2025 року

Рішенням Роменської міської ради від 27.12.2023 затверджено Програму утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024 – 2026 роки (далі – Програма).

Метою Програми було здійснення заходів щодо утримання та забезпечення благоустрою парку, відновлення зелених насаджень, створення умов проведення реконструкції архітектурно-ландшафтної інфраструктури парку за сучасними вимогами, його збереження і розвиток як центру відпочинку та пам’ятки садово-паркового мистецтва природно-заповідного фонду, організація привабливого природного середовища для спортивно-культурного дозвілля та відпочинку мешканців.

На 2025 рік Програмою передбачено на благоустрій парку кошти в сумі 2 212,619 тис. грн, з яких використано 2 207,743 тис. грн на такі заходи:

- послуги з прокладання водопроводу на території Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка - 34,400 тис. грн;

- поточний ремонт та прокладання кабельної лінії електричних мереж на території Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка – 11,999 тис. грн;

- прибирання території  в Міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка – 877,940 тис. грн;

- косіння трави в Міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка – 383, 920 тис. грн;

- знесення та підрізка аварійних дерев в Міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка – 137,811 тис. грн;

- утримання клумб та оббивка бордюрів  в Міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка – 112,720 тис. грн;

- вивезення листя та гілля – 97,964 тис. грн;

- послуги з демонтажу атракціону «Веселі гірки» на території  Міського парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка – 80,000 тис. грн;

- поточний ремонт електромережі на території Міського парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка – 25,590 тис. грн;

- поточний ремонт дитячих майданчиків на території Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка – 100,000 тис. грн;

- поточний ремонт покриття (укладення тротуарної плитки) на території Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка – 107,348 тис. грн;

- послуги з монтажу системи охоронної сигналізації на території Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка – 51,500 тис. грн;

- поточний ремонт нежитлової будівлі (приміщення тиру пневматичного) на території Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка – 186,551 тис. грн.

В процесі виконання Програми були створені належні умови для дозвілля та відпочинку, забезпечені умови для проведення дитячих оздоровчих майданчиків на території парку, оздоблено ландшафтну інфраструктуру парку висадкою квітів; залучені фізичні особи-підприємці з установленням розважальних комплексів, батутів, гірок, дитячого транспорту; залучені фізичні особи-підприємці з продажем солодощів та безалкогольних напоїв.

Пропонуємо залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 27.12.2023 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки».

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради					   Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Керуючий справами виконкому			               Наталія МОСКАЛЕНКО