РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

### СТО ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

### РІШЕННЯ

| 24.06.2026 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за підсумками 2025 року

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома інформацію керуючого справами виконкому Москаленко Н.В. про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022, за підсумками 2025 року (додається).

- Зняти з контролю рішення Роменської міської ради від 07.12.2022 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».

Міський голова						Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

за підсумками 2025 року

Рішенням Роменської міської ради від 07.12.2022 затверджено Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма).

Метою Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення громади в житлово-комунальних послугах належної якості, що відповідає встановленим нормативам та стандартам.

У 2025 році Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради згідно Програми використано  37 295,33361  тис. грн та здійснено такі заходи:

- розділ I.  «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»:

придбано 2 120,00 кв. м покрівельного матеріалу (єврорубероїду) на суму 226,416 тис. грн;

придбано 48 люків на суму 62,06501 тис. грн;

придбано 52 мішки цементу на суму 9,0717 тис. грн;

придбано 3 лічильника електроенергії та 169 м кабелю на суму 20,000 тис. грн;

проведено поточний ремонт 2 туалетів житлових будинків на суму 27,77215 тис. грн.

- розділ II «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»:

придбано 83 люки на суму 299,880 тис. грн;

проведено гідродинамічне очищення системи каналізації на суму 30,180 тис. грн;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту електричних мереж в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Міськводоканал» Роменської міської ради» (РМР) на Процівському водозаборі» на суму 53,33333 тис. грн;

проведено капітальний ремонт електричних мереж (встановлення джерела резервного живлення – СЕО 50 кВт) на Процівському водозаборі за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Олега Костюка, 60 на суму 540,00000 тис. грн;

- розділ III «Організація благоустрою населених пунктів»:

вивезено стихійних сміттєзвалищ на суму 98,240 тис. грн;

отримано транспортні послуги на суму 98,77311 тис. грн;

обстежено прибережно-захисні смуги поверхневих водних об’єктів, вартість послуг склала 9,4295 тис. грн;

отримано послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць та громадських місць на суму 1 979,02200 тис. грн;

проведено поточний ремонт вуличного освітлення на суму 769,857 тис. грн;

проведено поточний ремонт 26 підстанцій (КТП 1025, с. Ріпки КТП-294, с. Ведмеже КТП-670, с. Галка КТП-658, с. Загребелля КТП-61, с. Пустовійтівка КТП-403, с. Заруддя КТП-615, ТП-1087, ТП-1044, ТП-1025, с. Кашпури КТП-95, с. Кашпури КТП-529, с. Олексіївка КТП-96, ТП-1085, ТП-1012, КТП-97, ЗП-1001, КТП-474, КТП-251, КТП-508, КТП-294, КТП-488, КТП-89, КТП-87, КТП-66, КТП-414) на суму 109,763 тис. грн;

використано електричну енергію для забезпечення вуличного освітлення на суму 2 222,8425 тис. грн;

отримано допуск на об’єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж, вартість послуги становить 48,000 тис. грн;

здійснено технічне обслуговування 3-х світлофорних об’єктів, вартість послуг становить 18,89264 тис. грн;

здійснено утримання квітників, клумб, газонів, скверів на суму 43,29075 тис. грн;

здійснено знесення 252 аварійних дерев та обпиловка гілок 32 дерев на суму 1 199,91057 тис грн;

проведена гербіцидна обробка дерев та порослі на суму 4,3296 тис. грн;

проведено поточний ремонт 3-х автобусних зупинок («Площа танкова» по вул. Глинська в м. Ромни Сумської області, «Кінцева» по вул. Петропавлівська в м. Ромни Сумської області, «вул. Космонавтів -1» по вул. Космонавтів в м. Ромни Сумської області)   на суму 94,13894 тис. грн;

проведено поточний ремонт 5-ти ливневих каналізацій (по вул. Всіхсвятській в м. Ромни Сумської області,  по вул. Прокопенка в м. Ромни Сумської області,  по вул. Покровський Узвіз в м. Ромни Сумської області,  по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської області, по вул. Пригородській в м. Ромни Сумської області) на суму 81,9685 тис. грн;

проведено поточний ремонт 9-ти контейнерних майданчиків (бульвар Свободи буд. 30-32, вул. Київська буд. 78, вул. Гетьмана Мазепи буд. 1, вул. Рятувальників буд. 88, вул. Коржівська буд. 119, вул. Монастирська буд. 30, вул. Вознесенська буд. 15, вул. Монастирська буд. 1, вул. Курганська) на суму 288,97151 тис. грн;

проведено поточний ремонт пам’ятника Богдану Хмельницькому по вул. Героїв Роменщини в м. Ромни Сумської області  на суму 14,21266 тис. грн;

проведено поточний ремонт 2-х мостів (пішохідний міст через річку Роменку в м. Ромни Сумської області, пішохідний міст по вул. Героїв Роменщини в м. Ромни Сумської області) на суму 194,685 тис. грн;

проведено поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі на суму 113,90028 тис. грн;

проведено поточний ремонт малих архітектурних споруд (вуличні лавки по вул. Глинська, по бульвару Шевченка та по бульвару Європейському)  на суму 8,11455 тис. грн;

встановлено 38 лавок та урн, вартість послуг 38,38066 тис. грн;

встановлено 1 дитячий майданчик по вул. Коржівській, 2 в м. Ромни Сумської області, вартість послуги  23,761 тис. грн;

встановлено 10 урн, вартість послуг 12,56149 тис. грн;

укладено тротуарну плитку у сквері по вул. Героїв Роменщини в м. Ромни Сумської області, вартість послуги 63,835 тис. грн;

проведено перевірку та обстеження водної акваторії річки Сула (с. Пустовійтівка, місце відпочинку «Веселий берег»; с. Москалівка, місце відпочинку колишній табір «Орбіта»; 
м. Ромни, місце відпочинку «Колишня човнова станція»)  на суму 60,57244 тис. грн;

нанесено 2 101,35 кв. м та 46,08 км дорожньої розмітки на вулично-дорожню мережу та пішохідні переходи Роменської міської територіальної громади на суму 1 893,00019 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожню мережу та пішохідні переходи» на суму 19,77202 тис. грн;

проведено поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області (вул. Коржівська, бульвар Європейський, вул. Герої Роменщини, вул. Аптекарська, вул. Вознесенська) загальною площею 1 243,77 кв. м на суму 1 734,53098 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт на цих об’єктах на суму 21,41445 тис. грн;

проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Героїв Роменщини Роменської міської територіальної громади (середній) загальною площею 5 260,42 кв. м на суму 3 068,998 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт на цьому об’єкті на суму 38,32274 тис. грн;

здійснено експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення по вул. Дудіна, вул. Адамцевича, вул. Калнишевського та вул. Героїв Роменщини Роменської міської територіальної громади на суму 2 529,01590 тис. грн та проведено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт на суму 31,51563 тис. грн;

встановлено 58 дорожніх знаків, вартість послуг 44,79801 тис грн;

проведено передпроєктні роботи, що не включені до проєктно-кошторисної документації, а саме: інженерно-геодезичні роботи на об'єкті «Капітальний ремонт тротуарів з облаштуванням пандусів та з’їздів по вулицях міста Ромни Сумської області» на суму 21,106 тис. грн;

придбано 53 контейнери для сміття на суму 304,000 тис. грн;

придбано  35 урн для сміття на суму 77,000 тис. грн;

придбано 63 дорожніх знаки на суму 95,5014 тис. грн;

придбано посадкового матеріалу на суму 99,330 тис. грн;

придбано 122 од. декоративних зелених насаджень на суму 60,290 тис. грн;

придбано матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом на суму 199,963 тис. грн;

придбано 207 т солі на суму 748,9881 тис. грн;

придбано 4 пам’ятних стели на суму 98,000 тис. грн (для розміщення фотографій загиблих воїнів на Алеї Слави в м. Ромни);

придбано 4 002 т щебеню та щебенево-піщаної суміші на суму 1 619,98959 тис. грн;

придбано 357 од. мінеральних добрив та засобів захисту рослин на суму 13,328 тис. грн;

придбано 40 антипаркувальних півсфер на суму 19,200 тис. грн;

проведено поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в м. Ромни Сумської області (вул. Рятувальників, 86; вул. Коржівська, 2; вул. Коржівська, 88; вул. Аптекарська, 21; вул. Гетьмана Мазепи, 21; вул. Гетьмана Мазепи, 51 А; вул. Вознесенська, 15; вул. Героїв Роменщини,240; 1-ий провулок Гетьмана Мазепи; вул. Соборна; бул. Шевченка, 8) на суму 5 467,61098 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт на вказаних об’єктах на суму 67,63512 тис. грн;

проведено аналіз води та дезінфекція 50 колодязів громадського користування на суму 48,99480 тис. грн;

проведено поточний ремонт та очищення 1 колодязя громадського користування на суму 13,47433 тис грн;

погашено заборгованість за рішенням суду на суму 298,6762 тис. грн;

проплачено судовий збір на суму 4,48014 тис. грн;

- розділ IV. «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»:

проведено оцінку майна 3 нежитлових приміщень, які перебувають в комунальній власності Роменської міської ради на суму 9,000 тис. грн;

придбано 4 системних блоків AMD Ryzen 5 на суму 49,800 тис. грн;

отримано 10 витягів із Спадкового реєстру про наявність або відсутність заведеної спадкової справи, вартість послуг становить 4,010 тис. грн;

- розділ V. «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»:

проведено експертне обстеження 12 пасажирських ліфтів на суму 52,092 тис. грн;

- розділ VI. «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»:

виготовлено проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту ліфтів по вул. Героїв Роменщини, 248 в м. Ромни Сумської області на суму 87,000 тис. грн;

проведено капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Руденка, 32, під’їзди: 1, 2, 4 в м. Ромни Сумської області на суму 297,86497 тис. грн;

проведено капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: бульв. Свободи, 2, під’їзди: 1, 2, 3 в м. Ромни Сумської області на суму 221,79237 тис. грн;

проведено капітальний ремонт пасажирських ліфтів в житловому будинку за адресою: вул. Петра Калнишевського, 34, під'їзди: 1, 2 в м. Ромни Сумської області на суму 156,82322 тис. грн;

проведено капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Героїв Роменщини, 248 А, під’їзд: 1 в м. Ромни Сумської області на суму 91,26077 тис. грн;

проведено капітальний ремонт пасажирського ліфта (заміна котушки МП-201) за адресою: м.Ромни вул. Гостиннодвірська, 12А в м. Ромни Сумської області на суму 5,19508 тис. грн;

проведено коригування робочого проєкту реконструкції вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області на суму 69,553 тис. грн;

розроблено проєктно-кошторисну документацію для реконструкції котельні за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Рятувальників на суму 528,20421 тис. грн;

розроблено проєктно-кошторисну документацію для реконструкції котельні за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Аптекарська на суму 428,20421 тис. грн;

проведено експертизу проєктної документації на реконструкцію частини нежитлового приміщення (амбулаторії) під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб по вул. Береговій, 129 в с. Пустовойтівка Роменського району Сумської області на суму 11,10857 тис. грн;

проведено експертизу проєктної документації на реконструкцію частини нежитлового приміщення (амбулаторії) під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб по вул. Береговій, 129 в с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області (інженерні мережі) на суму 7,27435 тис. грн;

розроблено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію частини нежитлового приміщення (амбулаторії) під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб по вул. Береговій, 129 в с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області (інженерні мережі) на суму 30,261 тис. грн;

проведено реконструкцію вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області на суму 1 629,83940 тис. грн;

розроблено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію Процівського водозабору по вул. О. Костюка, 60 в м. Ромни Сумської області (одержувач коштів КП «Міськводоканал» РМР) на суму 700,000 тис. грн;

розроблено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію напірного колектора від каналізаційної насосної станції в с. Овлаші Роменського району до каналізаційної мережі по вул. Прокопенка в м. Ромни на суму 125,97445 тис. грн;

- розділ IX. «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»:

придбано 44 контейнери для сміття (одержувач КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР) на суму 238,400 тис. грн;

придбано 24 контейнерів-сіток для пластику на суму 127,200 тис. грн;

придбано та встановлено індикативний пункт спостереження за станом атмосферного повітря у м. Ромни на суму 981,67446 тис. грн;

- розділ X. «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»:

отримано послуги бульдозера з ущільнення побутового сміття на полігоні твердих побутових відходів на території Пустовійтівського старостинського округу на суму 85,000 тис. грн;

розділ XI. «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»:

проведено поточний ремонт Алеї Слави зі встановленням 6 пам’ятних стел в м. Ромни Сумської області на суму 69,58598 тис. грн;

встановлено 9 фотостендів в сквері по бульв. Свободи в м. Ромни Сумської області, вартість послуг становить 73,479 тис. грн;

- розділ XIII. «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»:

придбано 1 500 кв.м. покрівельного матеріалу (єврорубероїду) (одержувач коштів КП «Ромникомунтепло» РМР)  на суму 143,54850 тис. грн;

придбано 2 котли з газовим пальником (котли 3000 кВт, 630 кВт, 1850 кВт) на суму 1 058,46651 тис. грн;

придбано труб сталевих попередньо ізольованих спіненим поліуретаном (труби 219/315, 159/250, 133/225) на суму 119,29860 тис. грн;

придбано 2 450,00 кг бітумної смоли (одержувач коштів КП «Ромникомунтепло» РМР)  на суму 122,3775 тис. грн;

проведено капітальний ремонт теплової мережі по вул. Калнишевського в м. Ромни Сумської області на суму 1 764,41357 тис. грн;

- розділ ХІV. «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»:

погашено заборгованість ПП «Наш Дім» за освітлення сходових клітин, підвалів та прибудинкових територій надавачам житлово-комунальних послуг як різницю в частині статей витрат (електроенергія) на суму 31,07658 тис. грн;

погашено заборгованість ПП «Житло-сервіс» за освітлення сходових клітин, підвалів та прибудинкових територій надавачам житлово-комунальних послуг як різницю в частині статей витрат (електроенергія) на суму 30,25520 тис. грн;

- розділ ХV. «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану»:

проведено поточний ремонт 3 житлових та 3 побутових кімнат гуртожитку в м. Ромни Сумської області у 2-му провулку Полтавської, 4 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб на суму 199,98494 тис. грн;

проведено поточний ремонт 2 житлових та 3 побутових кімнат гуртожитку в м. Ромни Сумської області, Сумська, 3Г для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб на суму 199,500 тис. грн;

- розділ XVІІІ. «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»:

встановлено обладнання для системи оповіщення хвилини мовчання за адресою: м. Ромни вул. Петра Калнишевського, 34, вартість послуги становить 41,7084 тис. грн.

Враховуючи те, що заходи Програми виконано, термін її дії завершився, а також те, що затверджено Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, пропонуємо зняти з контролю рішення Роменської міської ради від 07.12.2022 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».

Начальник Управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради						Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Керуючий справами виконкому					Наталія МОСКАЛЕНКО