РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СТО ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

| 16.10.2026 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про затвердження Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2027 – 2029 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про благоустрій населених пунктів», з метою раціонального використання та збереження природно-заповідного фонду міста та комплексного утримання Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2027-2029 роки (далі Програма) (додається).

- Доручити Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради як головному розпоряднику бюджетних коштів подавати щорічну потребу на фінансування заходів, передбачених Програмою, з урахуванням вимог чинного законодавства.

- Включити Програму до переліку місцевих цільових програм, які будуть реалізовуватись у 2027 році.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики.

Міський голова						Олег СТОГНІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

16.10.2026

ПРОГРАМА

Утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка

на 2027-2029 роки

1.Паспорт програми

| №з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Пункт 22 частини 1 статті 26, частина 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Закон України «Про благоустрій населених пунктів» |
| 2. | Розробник Програми | КП «Ільїнський ярмарок» РМР, Управлінняжитлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, КП «Ільїнський ярмарок» РМР(одержувач коштів) |
| 4. | Учасники Програми | КП «Ільїнський ярмарок» РМР, Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, Управління економічного розвитку Роменської міської ради |
| 5. | Строк реалізації Програми | 2027 – 2029 роки |
| 5.1. | Етапи виконання Програми | І етап –2027 рік ІІ етап – 2028 рік ІІІ етап – 2029 рік |
| 6. | Фінансові ресурси для виконання заходів Програми | Бюджет Роменської міської територіальної громади, кошти підприємства, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 7. | Обсяг фінансування Програми, тис. грн, у тому числі: | 18 926,00 |
| 7.1. | кошти бюджету громади | 15 160,00 |
| 7.2. | кошти підприємства | 866,00 |
| 8.3. | інші джерела | 2 900,00 |

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

У центральній частині міста Ромни функціонує Міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (далі- парк). Територію парку загальною площею 11,3 га визначено пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва належать до земель природно-заповідного фонду. Парк має велике значення як центр масового відпочинку та дозвілля не тільки для мешканців, а і для гостей міста.

Відповідно до рішень Роменської міської ради від 25.09.2015 «Про затвердження передавального акту майна та документів підприємства Міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка» та від 23.08.2017 «Про передачу майна комунальної власності в господарське відання комунальному підприємству «Ільїнський ярмарок» Роменської міської ради» все майно парку (у тому числі зелені насадження) передано комунальному підприємству «Ільїнський ярмарок» Роменської міської ради на баланс на умовах господарського відання. За статутним повноваженням КП «Ільїнський ярмарок» РМР здійснює благоустрій та управління територією парку.

Розвиток парку необхідно розглядати в контексті загального розвитку національної культури, містобудування, зеленого будівництва, збереження нерухомої культурної спадщини. На даний час на території міського парку є адміністративна будівля, яка потребує реконструкції , існуючі зелені насадження необхідно постійно утримувати та відновлювати, загальна територія парку як об’єкт природно-заповідного фонду потребує постійного спеціалізованого догляду та обслуговування.

Згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, які затверджені законом України «Про благоустрій населених пунктів», господарська та інша діяльність проводиться з урахуванням коштів, необхідних для охорони, належного своєчасного ремонту об’єкта благоустрою, утримання та відновлення зелених насаджень, передбачених місцевими органами самоврядування на утримання об’єктів зеленого господарства та благоустрою парку відповідно до пункту 2 додатку Програми.

Обслуговування архітектурно-ландшафтної інфраструктури та відновлення зелених насаджень парку потребують значних фінансових ресурсів. Крім заходів збереження і відновлення, міський парк потребує вирішення проблеми щодо створення сучасної інфраструктури для дозвілля та відпочинку жителів міста. КП «Ільїнський ярмарок» РМР не має можливості власними ресурсами виконувати весь комплекс заходів і потребує додаткових джерел фінансування.

На вирішення цих проблем і спрямована Програма утримання та  розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка на 2027-2029 роки.

3. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення високої якості обслуговування населення, збільшення кількості відвідувачів парку, забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна в належному стані, забезпечення підвищення естетичного вигляду парків, створення належних санітарних умов для відпочинку відвідувачів, забезпечення поетапного розвитку інфраструктури громади, забезпечення збільшення та відновлення зелених насаджень.

Основними завданнями реалізації Програми є організація та проведення робіт з благоустрою та утримання парку у належному санітарно–технічному стані, розробка та реалізація проєктів щодо благоустрою зон відпочинку та розваг, здійснення капітального ремонту адміністративного приміщення, фонтану, території та дитячих майданчиків.

Одним із завдань Програми є покращення матеріально-технічно бази міського парку, його відновлення і збереження. Залучення додаткових джерел фінансування можна здійснити за рахунок проведення державних, міських свят та інших заходів на території парку.

Перелік пріоритетних завдань Програми  наведений у додатку до Програми.

4. Строки та етапи виконання Програми, обсяги та джерела фінансування

Програма буде реалізовуватися в три етапи : 1 етап – 2027 рік, 2 етап – 2028 рік, 3 етап – 2029 рік.

Загальний обсяг фінансування на виконання заходів програми –18 926,00 тис. грн.. Фінансове забезпечення виконання програми здійснюватиметься відповідно до затверджених заходів та джерел фінансування згідно з додатком.

Головним розпорядником коштів є Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради.

Одержувачем коштів є КП «Ільїнський ярмарок» РМР. Він забезпечує виконання заходів Програми та отримує бюджетні кошти  як відшкодування фактичних витрат за надані послуги.

Оплата послуг, виконаних власними силами КП «Ільїнський ярмарок» РМР буде проводитись відповідно актів наданих послуг (виконаних робіт) та затвердженого плану використання (заробітна плата та нарахування, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг, сплата податків та зборів до бюджету, тощо).

Програма може переглядатися щороку з метою уточнень завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін до Програми готує КП «Ільїнський ярмарок» РМР.

5.  Очікувані результати від реалізації Програми

Виконання Програми надасть змогу:

збільшити кількість відвідувачів парку на 15 відсотків

забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна в належному стані;

забезпечити підвищення естетичного вигляду парку;

створити належні санітарні умови для відпочинку відвідувачів;

забезпечити поетапний розвиток інфраструктури парку;

забезпечити збільшення та відновлення зелених насаджень.

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

КП «Ільїнський ярмарок» РМР як виконавець заходів Програми за необхідністю розробляє пропозиції щодо внесення змін до неї, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, виконавців тощо.

Інформація про хід виконання Програми має заслуховуватися щороку згідно плану роботи Роменської міської ради.

Додаток

до Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2027-2029 роки

Пріоритетні напрями та заходи Програми

| № з/п | Пріоритет розвитку | Назва заходу | Джерело фінансування | Обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі за роками |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Створення умов для розвитку інфраструктури парку, дозвілля та відпочинку населення | Придбання дитячого майданчику «Світ розваг» | Бюджет Роменської міської територіальної громади інші джерела | 1 442,00 1 400,00 | 450,00 1 400,00 | 482,00 | 510,00 | Створення умов для розвитку дозвілля |
|  |  | Будівництво доріжки (400м) для катання на роликах (ролердром) | Бюджет Роменської міської територіальної громади інші джерела | 961,00 300,00 | 300,00 300,00 | 321,00 | 340,00 | Створення інфраструктури парку |
|  |  | Капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 641,00 | 200,00 | 214,00 | 227,00 |  |
|  |  | Утримання туалету | кошти підприємства | 470,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 |  |
|  |  | Благоустрій території існуючих дитячих ігрових майданчиків | кошти підприємства | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  | Реконструкція фонтану | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 1 122,00 | 350,00 | 375,00 | 397,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Капітальний ремонт асфальтної доріжки із заміною на тротуарну плитку (напрямок Роменський завод Тракторозапчастина) | Бюджет Роменської міської територіальної громади інші джерела | 1 281,00 1 000,00 | 400,00 1 000,00 | 428,00 | 453,00 |  |
|  |  | Створення композицій ландшафтного дизайну («альпійських гірок»), у тому числі придбання квітів | Бюджет Роменської міської територіальної громади інші джерела | 500,00 200,00 | 200,00 200,00 | 150,00 | 150,00 |  |
|  |  | Капітальний ремонт вбиральні | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 512,00 | 160,00 | 171,00 | 181,00 |  |
|  |  | Поточний ремонт дитячих майданчиків | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 420,00 | 220,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Ремонт тротуарних доріжок | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 161,00 | 50,00 | 54,00 | 57,00 |  |
|  |  | Придбання поливного інвентарю | кошти підприємства | 96,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 |  |
|  |  | Придбання бензопили, бензокоси та робочого інвентарю | кошти підприємства | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| Усього за пріоритетом |  |  |  | 10 806,00 | 5 510,00 | 2 587,00 | 2 709,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Відновлення зелених насаджень, утримання та забезпечення благоустрою парку | Благоустрій парку: у тому числі: | Бюджет Роменської міської територіальної громади |  |  |  |  | Забезпечення благоустрою парку, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони парку |
|  |  | прибирання території парку (підмітання, збирання предметів, прибирання урн, |  | 3 150,00 | 1 000,00 | 1050,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | очищення снігу, сколювання льоду) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покіс трави |  | 1 500,00 | 480,00 | 500,00 | 520,00 |  |
|  |  | знесення та підрізка дерев |  | 1 500,00 | 480,00 | 500,00 | 520,00 |  |
|  |  | утримання клумб та оббивка бордюр |  | 1 050,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |
|  |  | вивезення листя |  | 920,00 | 350,00 | 270,00 | 300,00 |  |
| Усього за пріоритетом |  |  |  | 8 120,00 | 2 660,00 | 2670,00 | 2790,00 |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | Разом, у тому числі: Бюджет Роменської міської територіальної громади кошти підприємства інші джерела | 18 926,00 15 160,00 866,00 2 900,00 | 8 170,00 4 990,00 280,00 2 900,00 | 5 257,00 4 965,00 292,00 | 5 499,00 5 205,00 294,00 |  |

Секретар міської ради                                                                                                                         В’ячеслав ГУБАРЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Роменської міської ради

«Про затвердження Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2027-2029 роки»

Проєкт рішення розроблено відповідно до пункту 22 частини 1 статей 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про благоустрій населених пунктів», з метою раціонального використання та збереження природно-заповідного фонду міста та комплексного утримання Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка.

Метою Програми є створення  умов для проведення реконструкції архітектурно-ландшафтної інфраструктури парку за сучасними вимогами, його збереження і розвиток як центр відпочинку та пам’ятки садово-паркового мистецтва природно-заповідного фонду, організація привабливого природного середовища для спортивно-культурного дозвілля та відпочинку мешканців.

На 2027 рік Програмою передбачений обсяг фінансування за рахунок коштів Бюджету Роменської міської територіальної громади в розмірі 8 170,000 тис. грн за заходами:

1.1.Придбання дитячого майданчику «Світ розваг» - 450,00 тис.грн;

1.2.Будівництво доріжки (400м) для катання на роликах (ролердром) - 300,00 тис.грн;

1.3.Капітальний  ремонт приміщення адміністративної будівлі - 200,00 тис.грн;

1.6.Реконструкція фонтану - 350,00 тис.грн;

1.7.Капітальний ремонт  асфальтної доріжки із заміною на тротуарну плитку (напрямок Роменський завод Тракторозапчастина) - 400,00 тис.грн;

1.8.Створення композицій ландшафтного дизайну («альпійських гірок»), у тому числі придбання квітів - 200,00 тис.грн;

1.9. Капітальний ремонт вбиральні - 160,00 тис.грн;

1.10.Поточний ремонт дитячих майданчиків - 220,00 тис.грн;

1.11.Ремонт тротуарних доріжок - 50,00 тис.грн;

2.Прибирання території парку (підмітання, збирання предметів, прибирання урн, очищення  снігу, сколювання льоду) – 1 000,00 тис.грн;

2.1. Покіс трави - 480,00 тис.грн;

2.2. Знесення та підрізка дерев - 480,00 тис.грн;

2.3 Утримання клумб та оббивка бордюр - 350,00 тис.грн;

2.4.Вивезення листя - 350,00 тис.грн.

У зв’язку з необхідністю формування Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2027 рік просимо затвердити Програму утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку на 2027-2029 роки, включивши в порядок денний сто дев’ятнадцятої сесії міської ради.

Начальник  управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради					 Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Керуючий справами виконкому                                     Наталія МОСКАЛЕНКО