ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду: 21.10.2026
	Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 22.07.2026 № 193 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років»
	


Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 17.01.2023 № 17,  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 22.07.2026 № 193 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років» (додається).

2. Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» вжити заходів щодо своєчасної оплати за використаний природний газ.

3. Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 22.07.2026  № 193 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років». 
Розробник проекту: Олена ГРЕБЕНЮК – начальник Управління житлово-комунального господарства

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради за телефоном 5-42-86, електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua
ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 22.07.2026 № 193 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років» 

Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років відбувається відповідно до плану заходів, затвердженого рішенням виконавчого комітету Роменської міської ради від 22.07.2026 №193 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років». Цим же рішенням утворено оперативний штаб з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років та затверджено його склад.

Комплексну підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років станом на 01.10.2026 виконано на 96%.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги з обслуговування житлового фонду, виконано заплановані роботи на 99,0%: ремонт внутрішньобудинкових опалювальних систем – на 99%, систем холодного водопостачання – на 100%, енергозабезпечення будинків (електрощитових) – на 100%, покрівель – на 100%.

Підготовка теплового господарства

КП «Ромникомунтепло» РМР» підготовку до осінньо-зимового періоду проведено згідно із графіком. Заплановані роботи виконано на 100 %. Станом на 01.10.2026 підготовані усі 26 котелень (100,0%). Підготовлено 38,7 км теплових мереж у двотрубному обчисленні (100%). 
Стан розрахунків за спожиті енергоносії на теплопостачальних підприємствах 

Заборгованості за спожитий природний газ за опалювальний період  2024-2025 р.р.     КП «Ромнитеплосервіс» РМР перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» складає 6353,3 тис. грн, штрафні санкції за ухвалою суду – 4507,6 тис. грн. За опалювальний період  2025-2026 р.р, підприємство розрахувалося повністю. Договори на реструктуризацію боргів минулих періодів перед НАК «Нафтогаз України» КП «Ромнитеплосервіс» РМР уклало в повному обсязі. Оплата проводиться згідно  затверджених графіків погашення, розроблених на 5 років. КП «Ромнитеплосервіс» РМР на даний час заключено договір на реструктуризацію боргів  за спожитий природний газ за опалювальний період 2022-2023 р.р. на 3360,2 тис. грн. На сьогодні проблемним питанням є забезпечення своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ КП «Ромнитеплосервіс» РМР перед ГК «Нафтогаз Трейдинг» в сумі 3229,60 тис. грн. 
КП «Ромникомунтепло» РМР» не має заборгованості за спожитий природний газ за опалювальний період  2026-2027 років  перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг». Заборгованість у сумі 114,42 тис. грн сформувалась за вересень 2026 року, проте строк її сплати ще не настав. Борги підприємства перед НАК «Нафтогаз України» погашаються відповідно до договорів реструктуризації. Оплата здійснюється згідно із затвердженими графіками погашення, які розраховані на 7 років. Заборгованість за послуги з розподілу природного газу перед ТОВ «Газорозподільні мережі України» підприємство погашатиме за рахунок фінансової підтримки з місцевого бюджету.
Заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ станом на 01.10.2026 складає:

               Кредиторська заборгованість:
	 №

зп
	Назва підприємства
	Заборгованість за спожитий природний газ,  тис. грн

	
	
	Населення
	Бюджет,
Інші
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	КП «Ромнитеплосервіс» РМР

	
	НАК  «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
	4326,28
	-
	1384,5

	
	ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ»
	-
	6353,3
	6353,3

	
	ТОВ «Газорозподільні мережі України»
	338,3
	338,3

	
	Всього
	-
	8076,1

	2.
	КП «Ромникомунтепло» РМР»

	
	НАК  «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
	2 610,69
	8 094,07
	10 704,76

	
	ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ»
	-
	114,42
	114,42

	
	ТОВ «Газорозподільні мережі України»
	2 637,40
	2 637,40

	
	Всього
	
	13 456,58

	
	Разом
	
	21532,68


              Дебіторська заборгованість:
	№

зп
	Назва підприємства
	Заборгованість за спожиту теплову енергію   на дату інформації тис. грн

	
	
	Населення
	Субсидії
	Бюджет
	Інші
	Всього

	1.
	КП «Ромнитеплосервіс» РМР
	3488,6
	-
	-
	319,3
	3807,9

	2.
	КП «Ромникомунтепло» РМР»
	18 583,29
	-
	486,90
	593,77
	19 663,96

	
	Разом
	
	
	
	
	23471,86


Водопостачання та водовідведення 

 КП «Міськводоканал» РМР» роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду виконано на 100%, у т.ч.:

ремонт водопровідних мереж – 100%;

ремонт каналізаційних мереж – 100%;

підготовка насосних станцій – 100%;

підготовка каналізаційних очисних споруд – 100%;

підготовка свердловин – 100%.
Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу було підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 10 одиниць: два піскорозкидачі із відвалочним обладнанням, автогрейдер, самоскид, два навантажувачі, три трактори МТЗ з плужно-щіточним обладнанням, один трактор «Беларус» із щіткою. Заготовлено матеріалу для посипання доріг та реагентів 1,133 тис. тон на суму 905,9 тис. грн.
В бюджеті Роменської міської територіальної громади на 2026 рік на утримання вулично-дорожньої мережі передбачені кошти в сумі 22753,51 тис. грн, у т. ч.: поточний ремонт комунальних доріг –16674,35 тис. грн,  поточний ремонт дорожнього покриття мосту через річку Сула по вул. Покровський узвіз – 1557,09 тис. грн, нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожню мережу та пішохідні переходи – 2408,69 тис. грн; поточний ремонт вуличного освітлення – 682,51 тис. грн; проведення прочистки і ремонту водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, їх консервації на зимовий період в сумі 190,0 тис. грн.
Виконано поточний ремонт вулиць і доріг на суму 20791,82 тис. грн, поточний ремонт вуличного освітлення - 99,40 тис. грн, проведена прочистка і ремонт водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, їх консервації на зимовий період - 88,81 тис. грн.
Висновки і пропозиції:

Комплексну підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років станом на 01.10.2026 виконано на 96%.
Пропонуємо:

з метою сталого проходження опалювального періоду 2026-2027 років необхідно неухильно дотримуватися виконання плану заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років відповідно до рішення виконавчого комітету від 22.07.2026 № 193;
зобов’язати Комунальне підприємство «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» вжити заходів щодо своєчасної оплати за використаний природний газ;

залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 22.07.2026 № 193 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років». 

Начальник Управління житлово-

комунального господарства Роменської 

міської ради                 



                                     Олена ГРЕБЕНЮК

ПОГОДЖЕНО
Керуючий справами виконкому 
Наталія МОСКАЛЕНКО
